## Slide 1
스크립트
기말 과제 2016.05.10
2013184038 게임공학부 한수아
2012182037 게임공학부 정재훈

## Slide 2
2/ Term Project 주제
화장실이 급한 사람들을 위한 프로그램
국가 공공데이터에서 경기도 화장실open API를 사용해서 데이터를 얻어오고
데이터 정보를 토대로 화장실의 위치를 알려주는 프로그램
경기도 내의 위치한 공중화장실 현황
화장실을 찾아주세요!

## Slide 3
검색 | 현재 위치 주변에 있는 공중화장실을 검색
프린트 | 검색 해서 나온 결과, 화장실의 정보를 출력
갱신 | 새로 생기거나 없어진 화장실들을 갱신
데이터베이스 | 모든 정보들을 데이터베이스에 저장
이메일 | 화장실 위치를 이메일로 전송
3/ Term Project 세부 계획

## Slide 4
4/ Term Project 일정
주차 | 계획 | 세부 계획 | 시행
1주 | OpenAPI 조사 응용 앱 개발 예시 조사 | Xml 모듈 조사 완료 국가공공데이터 포털 활용사례조사 | 
2주 | 상세 기능, 구현 방법, 역할 분담 등 | 공공 화장실의 통계 정보 제공, | 
3주 | OpenAPI 연동 구현 | 국가공공데이터포털 OpenAPI 활용 | 
4주 | 다양한 검색 기능 구현 | 공공화장실 검색 (이름, 위치 ) 정보 제공, 공공화장실의 정보검색 | 
5주 | 중간 시연 발표5/31 or 5/19 | Youtube 활용 중간 시연 발표 | 
6주 | 이메일, 데이터베이스 지도 연동 구현 | 이메일, 데이터베이스, 지도, 사진, 그래프 등 추가 기능 구현 | 
 | C/C++연동,배포파일작성 | C/C++연동, distutils 모듈 활용 배포파일, Youtube 활용 최종 시연 발표 | 

## Slide 5
감사합니다
2016.05.10